## Slide 1: El proceso de análisis de sistemas
Aceptación de requerimientos

## Slide 2: Aceptación de requerimientos
Los requerimientos para los grandes sistemas de software siempre cambian. Cuando el problema no se logra definir por completo, los requerimientos están condenados a estar incompletos.
Notes: Una vez que se instala un sistema, y se utiliza con regularidad, surgirán inevitablemente nuevos requerimientos. Cuando los usuarios finales experimenten el sistema, descubrirán nuevas necesidades y prioridades.

## Slide 3: Administración de requerimientos
Es el proceso de comprender y controlar los cambios en los requerimientos del sistema. Es necesario seguir la pista de requerimientos individuales y mantener los vínculos entre los requerimientos dependientes, de manera que pueda valorarse el efecto del cambio en los requerimientos.
Notes: También es preciso establecer un proceso formal para hacer cambios a las propuestas y vincular estos con los requerimientos del sistema. El proceso formal de la administración de requerimientos debe comenzar tan pronto como esté disponible un borrador del documento de requerimientos.

## Slide 4: Razones del cambio
Los ambientes empresarial y técnico del sistema siempre cambian después de la instalación.
Los individuos que pagan por un sistema y los usuarios de dicho sistema, por lo general, no son los mismos.
Los sistemas grandes tienen regularmente una comunidad de usuarios diversa, en la que muchos individuos tienen diferentes requerimientos y prioridades que quizá entren en conflicto.
Notes: Los ambientes empresarial y técnico del sistema siempre cambian después de la instalación: Puede introducirse nuevo hardware, y quizá sea necesario poner en interfaz el sistema con otros sistemas, cambiar las prioridades de la empresa e introducir nuevas leyes y regulaciones que el sistema deba cumplir.
Los individuos que pagan por un sistema y los usuarios de dicho sistema, por lo general, no son los mismos: Los clientes del sistema imponen requerimientos debido a restricciones organizacionales y presupuestales. Esto podría estar en conflicto con los requerimientos del usuario final y, después de la entrega, probablemente deban agregarse nuevas características para apoyar al usuario, si el sistema debe cubrir sus metas.
Los sistemas grandes tienen regularmente una comunidad de usuarios diversa, en la que muchos individuos tienen diferentes requerimientos y prioridades que quizá entren en conflicto: A menudo se descubre que el equilibrio de apoyo brindado a los diferentes usuarios tiene que cambiar.

## Slide 5: Planeación de la administración de requerimientos
Identificación de requerimientos
Proceso de administración del cambio
Políticas de seguimiento
Herramientas de apoyo
Notes: Durante el etapa de administración de requerimientos, se tiene que tomar decisiones sobre los siguientes puntos:
Identificación de requerimientos: Cada requerimiento debe identificarse de manera exclusiva, de forma que pueda tener referencia cruzada con otros requerimientos y usarse en las evaluaciones de seguimiento.
Un proceso de administración del cambio: Es el conjunto de actividades que valoran el efecto y costo de los cambios.
Políticas de seguimiento: Definen las relaciones entre cada requerimiento, así como entre los requerimientos y el diseño del sistema que debe registrarse.
Herramientas de apoyo: La administración de requerimientos incluye el procesamiento de grandes cantidades de información acerca de los requerimientos. Las herramientas disponibles varían desde sistemas especializados de administración de requerimientos.

## Slide 6: Se necesitan herramienta de apoyo para:
Almacenamiento de requerimientos
Administración del cambio
Administración del seguimiento
Notes: Almacenamiento de requerimientos: Los requerimientos tienen que mantenerse en un almacén de datos administrado y seguro, que sea accesible para todos quienes intervienen en el proceso de ingeniería de requerimientos
Administración del cambio: El proceso de administración del cambio se simplifica si está disponible la herramienta de apoyo activa
Administración del seguimiento: Permite la identificación de requerimientos relacionados.

## Slide 7: Administración del cambio en los requerimientos
Análisis del problema y especificación del cambio
El problema se analiza para comprobar que es válido
Análisis del cambio y estimación del costo
Se estima el costo en términos de las modificaciones por hacer
Implementación del cambio
Se modifica el documento y, si es necesario, el diseño e implementación
Notes: La administración del cambio en los requerimientos debe aplicarse a todos los cambios propuestos a los requerimientos de un sistema, después de aprobarse el documento de requerimientos. La administración del cambio es esencial porque es necesario determinar si los beneficios de implementar nuevos requerimientos están justificados por los costos de implementación.
Análisis del problema y especificación del cambio: El proceso comienza con la identificación de un problema en los requerimientos. El problema o propuesta de cambio se analizan para comprobar que es válida. Este análisis retroalimenta al solicitante del cambio, quien responderá con una propuesta de cambio de requerimiento más específica, o decidirá retirar la petición.
Análisis del cambio y estimación del costo: El efecto del cambio propuesto se valora usando información de seguimiento y conocimiento general de los requerimientos del sistema. El costo por realizar el cambio se estima en términos de modificaciones al documento de requerimientos, al diseño y a la implementación del sistema.
Implementación del cambio: Se modifican el documento, el diseño y la implementación del sistema.

## Slide 8: Consideraciones para la administración del cambio de los requerimientos
Es conveniente cambiar el documento de requerimientos conforme surgen nuevos requerimientos.
En los procesos ágiles, los cambios generan modificaciones en la planificación de las iteraciones.
Notes: Si un requerimiento tiene que implementarse urgentemente, siempre existe la tentación para cambiar el sistema y luego modificar de manera retrospectiva el documento de requerimientos. Hay que tratar de evitar eso, pues casi siempre conducirá a inconsistencias entre el documento y la implementación.
Los procesos de desarrollo ágil se diseñaron para enfrentar los requerimientos que cambian durante el proceso de desarrollo. El cambio de un requerimiento no pasa por un proceso de administración formal, si no que el usuario le da una prioridad y con base en ello, se determina de que manera se modificará la iteración siguiente.